## Slide 1: Graph Coloring
Design Review

## Slide 2: Aktueller Stand
Vorstellung von Online-Problemen und Graph Coloring Problemen: in Arbeit (10%)
Vorstellung von Advice Complexity: in Arbeit (10%)
Visualisierung von Zufallsgraphen: in Arbeit (80%)
First Fit Algorithmus mit Visualisierung: in Arbeit (80%)
Algorithmus mit Advice: in Arbeit (80%)
Interpretation der gesammelten Daten: pendent

## Slide 3: Wesentliche Aspekte
Demo!

## Slide 4: Diskussion des gewählten Konzepts
Art der Graph-Modellierung
  Gilbert
  Erdos-Rényi
  Andere?

## Slide 5: Anpassung der Aufgabenstellung
Nicht notwendig

## Slide 6: Nächste Schritte/Restplanung
Fertigstellung des Programms: Mitte August
Schreiben des “statischen” Teils der Arbeit (Teilaufgaben 1+2): Ende August
Interpretation der Resultate: Ende August
“Spatzig” (Ende August – Mitte September)
Abgabe: Mitte September